# VALD Hub 产品研究报告

### 面向 Kunwei KWinHub 的竞品分析与 PRD 规划

版本 V1.0 ｜ 日期 2026 年 10 月 ｜ 产品 Kunwei KWinHub

面向团队：产品 · 项目管理 · 研发 · QA · 运动科学

## 📋 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | VALD Hub 产品研究报告：面向 Kunwei KWinHub 的竞品分析与 PRD 规划 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026 年 10 月 |
| 产品 | Kunwei KWinHub |
| 目标读者 | 产品、项目管理、研发、QA、运动科学 |
| 文档性质 | 竞品研究 + 产品规划（PRD 前置输入） |
| 决策状态 | 待产品团队确认 MVP 范围（见 §10） |

## 🧭 目录

- 1. 执行摘要

  - 1.1 研究目的

  - 1.2 核心结论

- 2. VALD Hub 的产品研究

  - 2.1 值得借鉴的产品方向

  - 2.2 产品设计启示

  - 2.3 不应直接照搬的内容

- 3. KWinHub 的产品定位

  - 3.1 目标用户

  - 3.2 产品边界

- 4. KWinHub MVP 功能优先级

- 5. 核心数据模型建议

  - 5.1 主要实体

  - 5.2 关键建模原则

- 6. 客户端集成与数据同步

  - 6.1 推荐原则

  - 6.2 推荐同步流程

  - 6.3 安全要求

- 7. 非功能需求

- 8. 建议的交付路线

- 9. 发布门槛

- 10. 需要产品团队进一步确认的问题

- 附录 A. 术语表

## 1. 执行摘要

### 1.1 研究目的

本报告围绕 VALD Hub 的公开产品方向，结合 KWinHub MVP 仓库中已有的产品需求文档，分析国际运动表现平台的核心产品思路，并提出适合 Kunwei 的产品定位、MVP 范围、技术原则和交付路线。

核心立场
本项目的目标不是逐项复制 VALD 的功能，而是建立一个统一的运动表现数据平台，将 Kunwei 的测量设备、桌面与移动客户端、运动员档案、科学计算和测试结果连接起来。

### 1.2 核心结论

| # | 结论 | 关键词 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hub 是平台层，而不仅是数据看板。 它需要连接设备、客户端、运动员、测试会话、结果和报告。 | 平台定位 |
| 2 | 优先实现真实数据闭环。 应先打通一个现有 Kunwei 客户端的完整工作流，而不是先建设大量彼此独立的页面。 | 先闭环 |
| 3 | 统一数据模型是长期基础。 运动员、测试会话、试次、指标、结果、设备和原始文件必须有清晰的关系。 | 数据模型 |
| 4 | 客户端集成必须可靠。 通过版本化 API、稳定标识、幂等写入、重试和同步状态，保证网络异常时数据仍可恢复。 | 可靠性 |
| 5 | 跨设备融合可能成为 Kunwei 的差异化方向。 测力、起跑、计时、视频与科学算法之间的关联值得探索，但应先验证真实客户需求。 | 差异化 |
| 6 | 科学结果必须可追溯。 需要保留指标定义、单位、协议版本，以及适用的算法和处理配置。 | 可追溯性 |

## 2. VALD Hub 的产品研究

### 2.1 值得借鉴的产品方向

基于现有研究材料中引用的 VALD 公开产品资料，值得关注的能力包括：

| 能力域 | 说明 |
| --- | --- |
| 身份与权限 | 用户、组织和权限管理 |
| 档案管理 | 运动员或客户档案 |
| 群组管理 | 群组与团队管理 |
| 设备数据汇总 | 多种测试设备的数据汇总 |
| 历史与趋势 | 测试历史、结果查看与趋势分析 |
| 团队与报告 | 团队分析、参考数据和报告 |
| 外部集成 | 面向外部业务系统的集成能力 |

⚠️ 研究边界声明
上述内容用于理解公开产品方向，并不代表已经逐项核验 VALD 的全部功能、API、权限规则或商业限制。Kunwei 应在需要进行功能级对标时，继续核对相应的官方文档。

### 2.2 产品设计启示

| 研究维度 | 值得借鉴的产品思想 | 对 KWinHub 的建议 |
| --- | --- | --- |
| 运动员档案 | 将长期记录组织在统一身份下 | 使用稳定的内部运动员 ID，避免各客户端重复建档 |
| 组织与权限 | 按组织、队伍和群组组织数据关联 | 首期支持组织、成员、角色、队伍及运动员群组 |
| 测试数据 | 将不同设备的测试结果集中管理 | 建立统一的 Session、Trial、Metric 和 Result 模型 |
| 个体分析 | 查看个人历史及指标变化 | 首期支持历史记录和基础指标比较 |
| 团队分析 | 从群体角度理解测试结果 | 后续增加团队仪表盘和群组比较 |
| 报告 | 将结果转化为可分享的产物 | 先定义基础报告模板，再根据试点反馈扩展 |
| 外部集成 | 允许数据进入其他业务系统 | 提供版本化 API 和可追踪的数据同步机制 |
| 科学计算 | 结合专业测量和结果解释 | 保留算法版本、指标定义及结果来源 |

### 2.3 不应直接照搬的内容

Kunwei 的首期范围不应由竞品功能清单决定。以下能力可以作为后续机会，但不建议在没有试点证据时全部纳入 MVP：

- ❌ 完整的训练计划与训练管理系统

- ❌ 大规模参考人群数据库

- ❌ 复杂 AI 教练或预测分析

- ❌ 所有设备的远程控制

- ❌ 全面的第三方设备生态

- ❌ 复杂的微服务拆分和多区域高可用部署

## 3. KWinHub 的产品定位

### 🎯 产品定位

中文：统一运动表现数据平台——连接 Kunwei 测量设备、客户端应用、运动员档案、科学计算与表现报告。

English：A unified sports-performance data platform connecting Kunwei devices, client applications, athlete profiles, scientific analysis, and performance reporting.

### 3.1 目标用户

| 用户角色 | 主要需求 |
| --- | --- |
| 组织管理员 | 管理组织成员、角色和数据访问权限 |
| 教练 / 运动科学人员 | 查看运动员测试结果、历史趋势和对比 |
| 测试操作人员 | 完成测试并确认数据已成功同步 |
| 研究人员 / 分析人员 | 检查测量数据、结果和计算来源 |
| 平台管理员 | 监控平台运行、排查同步与服务问题 |

### 3.2 产品边界

KWinHub 应作为共享的数据与平台层。现有 Kunwei 客户端继续承担设备连接、数据采集和专用测试流程，避免在 MVP 阶段重写所有客户端。

推荐的逻辑链路：

text

Kunwei 设备 → 桌面 / 移动客户端 → KWinHub API → 数据存储与处理 → 运动员历史、分析和报告

📌 复用原则
KWinScience 等现有科学计算能力应根据实际接口和职责进行复用，不应在没有明确需求时重复建设同类算法。

## 4. KWinHub MVP 功能优先级

### 🔴 P0：首期必须完成

| # | 功能项 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身份认证、组织成员关系和服务端权限控制 | 安全 |
| 2 | 运动员档案的创建、编辑、搜索、查看和归档 | 档案 |
| 3 | 队伍及运动员关联 | 组织 |
| 4 | 测试协议和相关版本信息 | 数据模型 |
| 5 | 测试会话与多次试次管理 | 数据模型 |
| 6 | 至少一个现有 Kunwei 客户端的 API 集成 | 集成 |
| 7 | 测试元数据、结构化结果和指标单位的可靠接入 | 集成 |
| 8 | 历史测试查询和基础结果比较 | 用户价值 |
| 9 | 数据同步状态、幂等处理、失败重试 | 可靠性 |
| 10 | 必要的原始文件或视频上传 | 文件 |
| 11 | 基础日志、监控、备份恢复和审计能力 | 运维 |

⚠️ 范围决策提示
报告导出与原始文件管理是否必须在 P0 交付，应由首个试点的完整工作流决定。如果没有文件或报告就无法完成客户流程，则相应功能应提升为 P0。

### 🟡 P1：首期之后逐步增强

- 更多 Kunwei 客户端集成

- 团队仪表盘与高级筛选

- 更丰富的趋势图和时间序列可视化

- 高级视频与测量信号同步回放

- 自定义报告模板

- 第三方系统集成与 Webhook

- 更完善的设备管理

### 🟢 P2：长期机会

- 参考人群与规范数据

- AI 辅助表现分析

- 跨组织基准比较（必须有适当授权与隐私保护）

- 更多第三方设备接入

- 训练计划管理和更广泛的运动专项分析

## 5. 核心数据模型建议

### 5.1 主要实体

| 实体 | 职责 |
| --- | --- |
| Organization | 组织与租户边界 |
| User / OrganizationMembership | 用户身份、组织成员关系和角色 |
| Subject | 统一的运动员或受测者身份 |
| Team / TeamMembership | 队伍及运动员关联 |
| Protocol | 测试协议及版本 |
| DataSource | 数据来源：客户端或集成 |
| Device | 物理测量设备 |
| Session | 一次完整的测试活动 |
| SessionDevice | 测试会话与设备的多对多关联 |
| Trial | 一次测试中的单次试次 |
| Metric | 可复用的指标定义 |
| Result | 指标测量值或计算结果 |
| Dataset / DataObject | 结构化数据、原始文件和视频引用 |
| ProcessingJob | 处理任务和科学计算来源 |
| Report | 报告元数据及文件引用 |
| AuditEvent | 关键安全和管理操作记录 |

📌 说明
这些是逻辑实体建议，物理表结构和关系仍需结合首个客户端的真实数据契约确认。

### 5.2 关键建模原则

- 身份稳定：运动员名称不能作为唯一标识，应使用稳定的内部 ID。

- 来源可辨：客户端 ID 应作为外部标识保留，并明确其所属的数据来源。

- Session 为中心：Session 是核心测试事件，一个 Session 应能关联多个 Trial。

- 多设备关联：一个 Session 在需要时应能关联多个 Device。

- 数据分层：原始数据、结构化结果、计算指标和报告文件必须区分。

- 定义与值分离：Metric 定义与 Result 实际值应分离，避免指标定义变化时影响历史数据解释。

- 版本化：协议和算法应版本化，避免新版本悄然改变旧结果的含义。

- 授权可验证：每个业务资源都必须有可验证的组织授权路径。

## 6. 客户端集成与数据同步

### 6.1 推荐原则

- 使用版本化 REST API 处理业务数据。

- 使用心跳 API 获取客户端在线状态或轻量控制信息，不以心跳代替数据上传。

- 客户端为待同步测试维护可靠的本地记录。

- 使用稳定的客户端会话 ID 和幂等键。

- 对网络异常实施有限次数、带退避策略的重试。

- 大型原始文件与视频采用独立的上传流程。

- 服务端负责最终的认证、授权、数据校验和租户隔离。

### 6.2 推荐同步流程

| 步骤 | 动作 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户端完成认证并获取授权上下文 | 客户端 / 服务端 |
| 2 | 客户端创建本地测试记录，生成稳定的外部会话 ID | 客户端 |
| 3 | 测试完成后提交会话元数据 | 客户端 → API |
| 4 | 提交试次、结构化结果及必要的来源信息 | 客户端 → API |
| 5 | 上传原始文件或视频（如果首期需要） | 客户端 → 文件服务 |
| 6 | 服务端校验数据，返回服务端 ID 和接收状态 | 服务端 |
| 7 | 客户端持久化同步结果 | 客户端 |
| 8 | 如果发生暂时性失败，客户端按策略重试 | 客户端 |
| 9 | 如果失败持续存在，系统向用户展示可诊断的错误信息 | 系统 |

✅ 验收重点

- 请求超时后客户端重试，不应生成重复的逻辑测试记录。

- 客户端必须能够判断数据究竟是待上传、已接收、处理中还是失败。

### 6.3 安全要求

- 桌面或移动客户端不能依赖内置的永久机密来保护 API。

- 人类用户与机器客户端应采用适合各自场景的认证机制。

- 认证成功不等于拥有所有资源的访问权限。

- 文件下载和上传必须经过服务端授权。

- 对关键管理操作和敏感数据操作保留审计记录。

## 7. 非功能需求

### 🔐 安全

- □ 所有相关 API 强制实施组织级授权

- □ 不信任未经校验的客户端组织 ID

- □ 文件存储默认私有

- □ 定义数据导出、保留和删除策略

### 🛡️ 可靠性

- □ 数据接入具备幂等性

- □ 重试具备边界和退避机制

- □ 能够识别不完整上传和部分失败

- □ 备份与恢复必须经过实际测试

### 🔬 科学可追溯性

- □ 保留指标名称、单位、定义版本

- □ 保留测试协议和数据来源

- □ 如在 Hub 中执行算法，记录算法版本、输入引用和配置

- □ 不因算法升级而静默覆盖历史结果

### ⚙️ 性能与可维护性

在估算试点用户数、并发量、文件大小和数据频率后制定量化目标。不要为尚未验证的规模提前引入复杂架构，但应维持清晰的模块边界。

## 8. 建议的交付路线

| 阶段 | 主题 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 平台基础与安全 | 组织、认证、角色权限、数据库迁移和组织隔离测试 |
| 阶段二 | 真实数据接入闭环 | 选择一个现有客户端，打通运动员、设备、Session、Trial、Result 和同步状态；根据试点要求实现文件上传 |
| 阶段三 | 用户可见的数据价值 | 运动员历史、结果详情、基础比较和约定的报告导出 |
| 阶段四 | 平台能力扩展 | 根据客户反馈逐步增加团队仪表盘、多设备数据关联、视频同步、参考数据和外部集成 |

text

阶段一 ──▶ 阶段二 ──▶ 阶段三 ──▶ 阶段四

平台与安全   数据闭环     数据价值     能力扩展

## 9. 发布门槛

首期发布前至少满足以下条件：

- □ 未授权用户无法跨组织读取或修改业务数据

- □ 重复请求不会产生重复测试

- □ 网络中断后客户端能够重试并确认同步结果

- □ 结果能显示指标、单位、测试时间和来源

- □ 算法版本与协议变化不会静默改变历史结果含义

- □ 如果试点需要多设备关联，系统能够正确关联多个设备

- □ 关键错误、失败任务和敏感操作可以追踪

- □ 数据库备份和恢复经过验证

## 10. 需要产品团队进一步确认的问题

| # | 待确认问题 | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首个试点使用哪个 Kunwei 客户端？测试数据的真实格式是什么？ | 集成范围、数据模型 |
| 2 | 原始数据、视频与计算结果中，哪些必须在首期上传和保存？ | P0 范围、存储设计 |
| 3 | 首期报告需要导出哪些内容？是否要求 PDF？ | P0 范围、报告模块 |
| 4 | 首期是否必须支持一个 Session 关联多个设备？ | 数据模型、验收标准 |
| 5 | 客户需要离线测试后同步吗？数据同步允许的最长延迟是多少？ | 同步策略、SLA |
| 6 | 哪些角色可以查看、导出或删除运动员及测试数据？ | 权限模型、合规 |

## 🏁 最终建议

以真实客户工作流冻结 MVP 范围。

先把身份、权限、可靠数据接入和历史结果做扎实，再根据试点反馈扩展视频同步、团队分析和更丰富的报告能力。

## 附录 A. 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Hub | 平台层，连接设备、客户端、运动员、测试、结果与报告 |
| Session | 一次完整的测试活动，可关联多个 Trial 与 Device |
| Trial | 一次测试中的单次试次 |
| Metric | 可复用的指标定义（含单位、定义版本） |
| Result | 某个 Metric 在特定 Trial 上的测量值或计算结果 |
| 幂等（Idempotency） | 相同请求重复提交不产生重复业务结果 |
| P0 / P1 / P2 | 首期必须 / 首期之后增强 / 长期机会 |

### 📝 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10 | 初稿：竞品研究、产品定位、MVP 优先级、数据模型与交付路线 | — |

本文档为内部产品规划材料，其中涉及 VALD 的信息均来自公开资料，未逐项核验其功能、API、权限规则或商业限制。